Приложение № 2

План-график выполнения работ

по договору подряда № 08/09-О от 28 августа 2009г.

| № этапа | Название этапа | Дата начала | Дата окончания | Кол-во дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка материалов | 28.08.2009 | 28.08.2009 | 1 |
| 2 | Прокладка кабельных линий, монтаж боксов РЩ и РЩС, установка распаечных коробок и подрозетников, матов теплых полов | 29.08.2009 | 01.09.2009 | 4 |
| 3 | Сборка РЩ и РЩС | 02.09.2009 | 03.09.2009 | 2 |
| 4 | Сдача работы и подписание акта приемки-сдачи | 04.09.2009 | 04.09.2009 | 1 |
|  | Срок выполнения работ | 28.08.2009 | 04.09.2009 | 8 |

Утверждаю  _______________ Щербаков И.А.

М.П.

Согласовано _______________ Заказчик